## Załącznik nr 5 do SIWZ

## UMOWA NR ..........

- zawarta w dniu …………………….2012 r. w Bogorii, pomiędzy:

- Gminą Baćkowice  NIP………………. REGON…………..reprezentowaną przez Wójta Gminy Baćkowice  mającą siedzibą w Baćkowicach ,

- - zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu, którego działają następujące osoby:

- Wójt Gminy                             			 -  Marian Stanisław Partyka

- z kontrasygnata Skarbnika Gminy           	 -   Bożena Tokarska

- a firmą

.........................................................................

z siedzibą w .......................... przy ul. .........................................., zarejestrowanym/ą/                             w ………………………………………………………………………………………………

NIP ............................................  REGON ................................

reprezentowanym przez:

..........................................................,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§ 1

Przedmiot zamówienia

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego na roboty budowlane o nazwie: „Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno – grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice – etap III”. W ramach prac w wykonawca wykona i zamontuje tablicę informacyjną  a po zakończeniu inwestycji także tablicę pamiątkową zgodnie z Rozporządzeniem WE 1828/2006. Wzór tablic będzie uzgodniony z Zamawiającym.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje kompleksowe wykonanie robót określonych szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową i przetargową, ofertą Wykonawcy.

3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać także inne prace konieczne do wykonania nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

1. Strony ustalają termin wykonania zamówienia – 30.09.2013r.

2. Szczegółowe terminy realizacji robót określa harmonogram rzeczowo-finansowy robót, stanowiący załącznik do umowy. W miarę potrzeb oraz postępu robót, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wszystkie zmiany wymagają akceptacji Zamawiającego.

§ 3

Materiały

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

2. Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity:  (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

3. Wszystkie materiały winny być dostosowane do wymagań wynikających z dokumentacji projektowej i technicznej wykonania robót oraz odpowiadać obowiązującym normom i przepisom. Dopuszcza się poddanie ich testom na placu budowy lub w miejscu wyprodukowania, jeżeli  będzie tego  wymagał inspektor nadzoru Zamawiającego. Wszelkie próbki, atesty itp. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia  podpisania niniejszej umowy terenu budowy, a także:

a) dostarczenie pozwolenia na budowę oraz jednego egzemplarza dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,

b) przekazanie dziennika budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w sposób gwarantujący ciągłość realizacji inwestycji,

§ 5

Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, 
o której mowa w § 1 oraz  wymogami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami prawa,

2) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót,

3) zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy materiałów przed kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem,

4) stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

5) zawiadomienie Zamawiającego o fakcie wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich przez inspektora nadzoru,

6) przestrzeganie przepisów B.H.P. i  p.poż.,

7) zapewnienie maszyn i urządzeń oraz dostaw materiałów niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy,

8) usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady,

9) wykonanie czynności związanych z końcowym odbiorem przedmiotu umowy,

10) naprawienie na własny koszt szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim w wyniku prowadzonych robót,

11) zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt dostaw wody,

gazu i energii elektrycznej na potrzeby wykonania przedmiotu umowy, a także organizacji ruchu drogowego w czasie trwania prac,

12) naprawienie na własny koszt ewentualnych zniszczeń i szkód wyrządzonych Zamawiającemu i osobom trzecim w wyniku prowadzonych robót,

13) przeprowadzenie rozruchu urządzeń i instalacji niezbędnych do wykonania umowy,

14) dostarczenie niezbędnych atestów, wyników badań oraz  protokołów lub  sprawozdań  z przeprowadzonych prób,

15) wykonanie czynności związanych z odbiorami przedmiotu umowy,

16) kompletowanie w trakcie realizacji przedmiotu umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru, w tym dotyczących przyłączy i instalacji podlegających przekazaniu odpowiednim służbom eksploatacyjnym oraz instrukcji użytkowania obiektów i przekazanie ich Zamawiającemu,

17) po zakończeniu i przekazaniu robót, uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy oraz terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów  w zieleń,

18) prowadzenie robót zgodnie z załączonym do umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym,

19) zapewnienie obsługi geodezyjnej i wykonanie 3 egzemplarzy inwentaryzacji powykonawczej,

20) zapewnienie czasowej organizacji ruchu oraz prawa zajęcia pasa drogowego  w obrębie dróg, na których będą prowadzone prace,

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność w szczególności za:

1) uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót,

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sąsiadującym z terenem budowy przekazanym Wykonawcy,

3) szkody powstałe w wyniku wykonywania robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Szkody i zniszczenia w wykonanych robotach, spowodowane  na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia na własny koszt.

§ 6

Wynagrodzenie Wykonawcy

1.Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie ryczałtowe  netto…...................... złotych(słownie: ...........................................) + podatek VAT  w wysokości........................... złotych(słownie: ......................................................), razem kwota brutto wynosi ................................... złotych(słownie: .................................................)

2.Zapłata wynagrodzenia odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w § 10 niniejszej umowy.

§ 7

Podwykonawcy

1.Strony dopuszczają możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania robót będących przedmiotem umowy podwykonawcom, w zakresie jaki Wykonawca określił w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane objęte niniejszą umową, z podwykonawcą, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

3.Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy, a umowa powinna być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

5. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca,  w terminie 14 dni od przedstawienia im przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie, nie zgłoszą  na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyrazili zgodę na zawarcie umowy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak 
za działania własne.

§ 8

Kierownik budowy, inspektor nadzoru

1.Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy:...........

2.Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest inspektor nadzoru budowlanego :......................

3.Wykonawca zobowiązany jest do odnotowania w  Dzienniku budowy, faktu wykonania robót zanikających lub robót ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru budowlanego, a Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia i odebrania tych robót, z zastrzeżeniem §9 ust.2.

4.O wykrytych wadach w wykonanych robotach inspektor nadzoru zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę.

5. Wady winny być usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru.

6.Usunięcie wad inspektor nadzoru  potwierdza wpisem w Dzienniku budowy.

§ 9

Odbiór robót

1. Strony postanawiają, że podczas realizacji umowy będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,

2) odbiór częściowy

3) odbiór końcowy,

4) odbiór gwarancyjny.

2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu jest dokonywany
w terminie 3 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu.
3. Odbiory częściowe dotyczą części przedmiotu umowy i dokonywane będą na podstawie  harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy i stanowią podstawę do wystawiania faktur częściowych  za wykonanie danego zakresu robót.

4. Odbiór końcowy odbywa się po wykonaniu całości przedmiotu umowy.

5. Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzenia odbioru częściowego w terminie 7dni, a  odbioru końcowego w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia  przez Wykonawcę o gotowości  do odbioru.

6.Odbiór robót odbywa się według następującej procedury :

1) inspektor nadzoru, w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę  gotowości do odbioru i przedłożenia wymaganej umową i przepisami prawa dokumentacji, dokonuje sprawdzenia i zatwierdzenia przedłożonych  przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych i potwierdza pisemnie Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy.

2) Zamawiający wyznacza termin do przeprowadzenia odbioru z zastrzeżeniem 
ust. 5.

6. Zgłoszenie gotowości do odbioru przedmiotu umowy równoznaczne jest 
z uporządkowaniem terenu budowy na dzień odbioru i  dostarczeniem dokumentacji określonej w Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót oraz wszelkich wymaganych prawem atestów, certyfikatów, aprobat technicznych związanych z wykonanym przedmiotem umowy.

7. Odbiory przeprowadza powołana przez Zamawiającego komisja odbiorowa,  która sprawdza w szczególności prawidłowość  i jakość wykonanych robót, zgodność zakresu wykonanych robót z warunkami umowy oraz  terminowość ich wykonania. Czynności odbiorowe odnotowane zostają w protokole odbioru podpisanym przez wszystkie osoby uczestniczące w czynnościach odbiorowych.

8. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia:

a) może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad i ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru,

b) może dokonać odbioru i wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad i usterek, a niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu na usunięcie wad skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w  §6  umowy, za każdy dzień opóźnienia.

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

a) to jeżeli mimo ich występowania, możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru i obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę odpowiadającą wysokości trzykrotnej wartości wady. Wartość wady oszacowana zostanie przez strony, a w przypadku sporu, przez rzeczoznawcę budowlanego wskazanego przez Zamawiającego. Koszt ekspertyzy obciąża Wykonawcę.

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odmówić odbioru i  odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt Wykonawcy.

9.W przypadku nie realizowania przedmiotu umowy przez Wykonawcę zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, Zamawiający zastrzega sobie prawo tylko do odbioru końcowego robót. W takim przypadku Wykonawca zabezpieczy wszystkie środki finansowe do zrealizowania zadania inwestycyjnego do jego zakończenia i odebrania.

§ 10

Terminy płatności

1.Podstawą do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia są faktury VAT, które mogą być wystawiane po odebraniu przez Zamawiającego określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym części przedmiotu umowy ( faktury częściowe) i po odebraniu całości przedmiotu umowy ( faktura końcowa).

2. Faktura końcowa musi opiewać na minimum 30% wartości umowy.

3.Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu 
w banku Zamawiającego.

4.Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem 
na rachunek bankowy ………………………………..z  zastrzeżeniem § 11.

5.W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowe.

6.W przypadku nie realizowania lub opóźnienia w wykonaniu  przedmiotu umowy przez Wykonawcę zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbioru końcowego robót i zapłacenia za wykonane roboty na podstawie wystawionej faktury końcowej.

§ 11

Wynagrodzenie podwykonawców

1. Wraz z fakturą Wykonawca dostarczy oświadczenia podwykonawców potwierdzające, że otrzymali oni całe wynagrodzenie należne im na podstawie umów odrębnych zawartych z Wykonawcą wraz z kserokopią faktury VAT wystawionej przez podwykonawcę dla Wykonawcy za wykonanie całości zakresu prac przewidzianych w rozliczanej części zadania.

2. Jeżeli rozliczenia z podwykonawcami nie będą ostateczne ( np. z tytułu naliczenia kar umownych), Zamawiający zatrzyma część wynagrodzenia  równą podwójnej wysokości spornej kwoty, do czasu ostatecznego wyjaśnienia rozliczeń np. akceptujące oświadczenie podwykonawcy lub prawomocny wyrok sądu i oświadczenie podwykonawcy o zapłacie wynagrodzenia umownego.

3. Zmiana podwykonawcy, każdorazowo wymaga od Wykonawcy rozliczenia wykonanych robót z dotychczasowym podwykonawcą i udokumentowanie tego Zamawiającemu.

4. Zakazuje się dokonywanie przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

§ 12

Kary umowne

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2, 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub  odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę 
w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 umowy.

4.Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kwot naliczonych kar umownych, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 13

Odszkodowanie uzupełniające

Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej przez Zamawiającego szkody, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 14

Odstąpienie od umowy

1.Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego, a  także jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia niniejszej umowy.

2. Do istotnych naruszeń umowy zalicza się w szczególności następujące przypadki:

a) Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 30 dni,

b) Wykonawca nie stawił się na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

c) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami, 
w szczególności, gdy niezgodnie z warunkami umowy zleca wykonanie części lub całości robót podwykonawcy (np. gdy zleca podwykonawcy zakres robót nie wskazany w ofercie, gdy zleca wykonanie robót podwykonawcy bez zgody Zamawiającego).

3. Odstąpienie od umowy jest możliwe w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie je uzasadniającej i powinno być dokonane na piśmie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót budowlanych w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy oraz do wykonania 
i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez inspektora nadzoru stanowi podstawę rozliczenia między stronami.

§ 15

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % wynagrodzenia umownego(wg § 6 ust. 1), tj. w wysokości ................................. złotych (słownie: ............................ ......................... ............................................... złotych).

2.Całość zabezpieczenia tj. ........................ złotych została wniesiona przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy w formie ........................................................ .

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w trybie określonym w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stanowi zmiany treści umowy.

5.Zwrot wniesionego zabezpieczenia:

a) 70 % ustalonej wartości zabezpieczenia gwarantująca należyte wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po zakończeniu odbioru końcowego robót i stwierdzeniu przez Zamawiającego, że roboty wykonane zostały w sposób należyty,

b) 30 % wartości zabezpieczenia zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

6. Jeżeli Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej, a nie wniósł najpóźniej do upływu terminu, 
o którym mowa w ust. 5 lit. a,  zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady (kwota, o której mowa w ust. 5 lit. b) Zamawiający dokona na poczet niniejszego zabezpieczenia, potrącenia wymaganej kwoty pieniężnej z kwoty wynagrodzenia wynikającej z przedłożonej przez Wykonawcę faktury końcowej.

7. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z powstałymi   odsetkami zostanie, w części koniecznej, przeznaczona zgodnie z umową do pokrycia roszczeń z  tytułu rękojmi za wady.

8.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego 
z tytułu rękojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 16

Gwarancja, rękojmia

1.Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu  wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną, bez wad, dobrej jakości.

2.Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego i uznania przez Zamawiającego, że został wykonany należycie.

Okres rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy , liczonej od dnia odbioru końcowego i uznania przez Zamawiającego, że został wykonany należycie.

3. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji.

4.W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady, przeglądy gwarancyjne będą się odbywały w następujących terminach:

a) na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek,

b) na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości,

c) na uzasadniony wniosek Wykonawcy,

W każdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądów ponosi Wykonawca.

5.Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 2 dni) do usunięcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiającego wad i usterek. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek, w przypadkach technicznie uzasadnionych, może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

6.Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

7.W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek, a w przypadku gdy opóźnienie  przekroczyło 14 dni, Zamawiający może usunąć wady lub usterki na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji, jakości lub rękojmi za wady, o czym powiadomi pisemnie Wykonawcę.

8.W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 17

Zmiany postanowień umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy brutto.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacji, kiedy zachodzi potrzeba zmiany kierownika budowy biorącego  po stronie Wykonawcy udział w realizacji zamówienia z powodu zdarzeń losowych uniemożliwiających mu pełnienie jego funkcji. Inicjatorem tej zmiany może być Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku:

- wystąpienie nieprzewidzianych warunków i zjawisk atmosferycznych   (kataklizmy, utrzymujące się opady deszczu uniemożliwiające realizację robót)

- konieczność wykonania zamiennej dokumentacji projektowej,

- konieczność przeprowadzenia uzgodnień prawnych lub technicznych,

- wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę np.: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.,

- wystąpienie siły wyższej np.: trąby powietrznej, pożaru, powodzi,

- wystąpienie przedłużenia się okresu osiągania parametrów technologicznych nie zawinione przez Wykonawcę,

- wystąpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne lub występujące ponad normy oraz innych nie dających się przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiających się w trakcie budowy,

- wystąpienie udokumentowanych przez Wykonawcę i  nie zawinionych przez niego opóźnień w dostawie urządzeń technologicznych.

Inicjatorem tej zmiany może być Wykonawca lub Zamawiający. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować  zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie  harmonogramu finansowo-rzeczowego w miarę potrzeb oraz postępu robót. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 4 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta spowoduje zmianę terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania projektów i rozwiązań zamiennych w trakcie realizacji inwestycji ze względu na:

1) dostosowanie realizowanych obiektów do aktualnych przepisów i norm budowlanych,

2) dostosowanie realizowanych obiektów do przyszłych zmian w przepisach 
i normach budowlanych, które zaczną obowiązywać przed terminem uzyskania zgody na użytkowanie realizowanych obiektów. Inicjatorem tych zmian może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiany te nie wpłyną na wynagrodzenie Wykonawcy i nie spowodują zmiany terminu wykonania prac. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 5 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian.

6.Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania w trakcie realizacji inwestycji zmian do projektu, który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę (w myśl ustawy prawo budowlane), dla osiągnięcia optymalnych parametrów funkcjonalnych inwestycji.

1) w wypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do projektu, który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę, Zamawiający jest zobowiązany w sposób określony ustawą prawo budowlane przekazać zakres zmian Wykonawcy. W wypadku wprowadzenia takich zmian, każdorazowo Wykonawca powinien zmiany te umieścić w dokumentacji powykonawczej. niniejszej umowy. Inicjatorem tych zmian może być Zamawiający. Zmiany te nie wpłyną na wynagrodzenie Wykonawcy i nie spowodują zmiany terminu wykonania prac. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 5 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian.

§ 18

Rozstrzyganie sporów

Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają, przepisy ustawy  prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny, prawo budowlane  oraz inne  obowiązujące przepisy prawa.

§ 20

Cesja wierzytelności

Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 21

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY		  WYKONAWCA

Załączniki

- Oferta wykonawcy

- Dokumentacja projektowa

- Harmonogram rzeczowo-finansowy