Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz ofertowy

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Projekt:

„Odnowa miejscowości Modliborzyce poprzez remont chodników i parkingów oraz świetlicy wiejskiej ”

Zamawiający:

Gmina Baćkowice

Baćkowice 84

27-552 Baćkowice

NIP 863-100-89-04

REGON 830409815

e-mail- ug_backowice@pro.onet.pl

- Nazwa Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| Nr NIP Nr REGON |  |
| Nazwa i adres partnerów Konsorcjum* |  |

- wypełniać w przypadku Konsorcjum

- Osoba do kontaktów (w sprawie niniejszej oferty)

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres służbowy |  |
| Telefon, Fax |  |
| E-mail |  |

- Deklaracja Wykonawcy

Niniejszym oświadczamy, że:

  - Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

  - Oferujemy się wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacją projektową oraz na zasadach i w cenie podanej w pkt. 3.3. zadanie inwestycyjne pn.:

Projekt :

„Odnowa miejscowości Modliborzyce poprzez remont chodników i parkingów oraz świetlicy wiejskiej ”

  - Cenę wykonania zadania oferujemy jak niżej:

| Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia: | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| słownie: |  |  |  |

  - Uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.5.     Zobowiązujemy się do udzielenia 36 miesięcznej gwarancji i 36 miesięcznej rękojmi na wykonanie 	przedmiotu umowy.

  - Wadium w kwocie określonej w SIWZ zostało wniesione w dniu ...............................  w formie .......................................................................... .

  - Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych we wzorze umowy warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę.

  - Oświadczamy, że zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia roboty budowlane objęte zakresem zamówienia wykonamy do 31-10-2011 roku.

  - Jednocześnie zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w SIWZ.

  - Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium przepada.

.......................................................................

Miejscowość, data

.......................................................................

Podpis osoby upoważnionej i pieczęć firmy

Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

NR ….........................

zawarta w dniu ............................. pomiędzy:

Gmina Baćkowice- Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice, NIP 863-100-89-04, REGON 830409815

reprezentowaną przez:

-...................................

zwanym dalej “Zamawiającym”,

a

................................, z siedzibą w ............. (kod), ul. .....................,

reprezentowaną przez:

- ……………………………………………………………………………

zwanym dalej “Wykonawcą”

umowa została zawarta w wyniku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na projekt pod nazwą:

„Odnowa miejscowości Modliborzyce poprzez remont chodników i parkingów oraz świetlicy wiejskiej ”

§ 1

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113 , poz. 759 )

§ 2

1.Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zamówienia  „Odnowa miejscowości Modliborzyce poprzez remont chodników i parkingów oraz  świetlicy wiejskiej .”

2.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszelką dokumentacją niezbędną do wykonania niniejszej umowy, tj. zamówienia opisanego w ust. 1 niniejszej umowy i uznaje ją za kompletną oraz stanowiącą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

3.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich innych prac towarzyszących potrzebnych do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy.

4.Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w SIWZ, a także w złożonej ofercie wraz z załącznikami, stanowiących integralną część niniejszej umowy.

5.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminach określonych w harmonogramie realizacji inwestycji stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§ 3

1.Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje i zasoby do pełnej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

2.Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie opisane w ust. 1 paragrafu 2 niniejszej umowy w terminie do dnia 31.10.2011 roku.

3.Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji inwestycji.

4.Wszystkie dokumenty powstałe po realizacji wykonanych prac (wyniki testów, dokumentacja podwykonawcza i certyfikaty) zostaną dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 14 (czternaście) dni od dnia wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli sporządzenie danego dokumentu mogło nastąpić wcześniej, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przekazania takiego dokumentu Zamawiającemu w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania wniosku Zamawiającego o przekazanie takiego dokumentu.

§4

ODBIORY I PROCEDURA

1)Protokół odbioru końcowego:

Po zakończeniu robót Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT końcowej. Czynność taka winna być poprzedzona następującą procedurą, warunkującą zapłatę za fakturę:

- Po zakończeniu robót i dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru budowlanego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

a)protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, deklaracje zgodności, świadectwa pochodzenia,

b)dziennik budowy,

c)oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

d)protokóły badań i sprawdzeń,

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

- Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- Protokół odbioru końcowego sporządzi Wykonawca przy współudziale Zamawiającego i doręczy Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru.

2)Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

-jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

-jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

·jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

·jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

3)Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 5

1.Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę............................................zł (słownie: ……………………………………………..), w tym podatek VAT według obowiązującej stawki 22%. Umówione wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego, mającego charakter ostateczny.

2.Podstawą do wystawienia faktury VAT są protokoły odbioru końcowego wykonanych robót z zastrzeżeniem paragrafu 4 niniejszej umowy.

3.Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury na rachunek Wykonawcy nr ……………………………..........................................................................

4.Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5.Strony oświadczają, iż są podatnikami podatku VAT.

6.Wartość całkowita przedmiotu umowy, ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

7.Przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie

§ 6

Obowiązki wykonawcy:

1.Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług gwarancyjnych przez okres 36 miesięcy.

2.Okres gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego.

3.Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw gwarancyjnych w miejscu instalacji nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia niesprawności. W przypadku, gdy ten termin naprawy przypada na dni wolne od pracy, Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Serwisantowi Wykonawcy wykonywanie naprawy w te dni (przy czym Wykonawca potwierdzi termin przyjazdu serwisu), a jeżeli okaże się to niemożliwe, wówczas Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę i naprawa będzie wykonywana w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniach wolnych od pracy u Zamawiającego. Przez naprawę rozumie się całkowite usunięcie usterki.

4.Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi.

5.W przypadku naprawy gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy.

6.Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie (kierownik budowy/lub …............................) ................................. nr tel........................... posiadający uprawnienia budowlane nr ........................ wydane w dniu .......................................

7.Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym.

9.Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

10.Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami terenu budowy (odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych).

11.Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na zajęcia dróg i chodników wraz wykonaniem wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu na własny koszt.

12.Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych zaplecza itp.

13.Wykonawca zobowiązany jest do wyrównania i uporządkowania terenu po zakończeniu robót, odtworzenie ewentualnie uszkodzonych nawierzchni lub obiektów sąsiadujących.

14.Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa oraz gwarancji producentów na zamontowane urządzenia i sprzęt.

15.Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

16.Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, ogrodzić miejsce wykonywania robót, ubezpieczyć budowę oraz strzec bezpieczeństwa, mienia i osób znajdujących się na jej terenie.

§ 7

1.Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej zawarciem.

3.Umowa z podwykonawcą musi zawierać:

1)zakres robót powierzonych wykonawcy,

2)kwotę wynagrodzenia za roboty – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

3)termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,

4)warunki płatności – zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich odbiorze, a termin płatności faktury: w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia faktury,

5)postanowienia dotyczące wysokości kar umownych jak w § 9 niniejszej Umowy,

6)Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą.

4.Wykonawca zobowiązany jest z dniem przedstawienia umowy z podwykonawcą do akceptacji przedstawić także gwarancję bankową (ubezpieczeniową) na wartość robót powiększoną o 20% tj. na wartość ......................................, ważną do dnia ....................., której beneficjentem jest Zamawiający, tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń podwykonawców w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców.

5. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót: (podać nazwę podwykonawcy wraz z adresem, zakres robót i ich wartość)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

6.Pozostały zakres robót Wykonawca wykona własnymi siłami.

7.Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

8.Podzlecanie robót przez Wykonawcę podwykonawcom nie wymienionym w ust.7 w trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego i o ile nie zmieni to warunków SIWZ.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 8

Jeżeli Wykonawca nie przewiduje udziału podwykonawców zobowiązuje się wykonać siłami własnymi i z własnych materiałów cały zakres rzeczowy robót.

§9

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ……………...           w formie………., co stanowi  …............. % wartości umowy (z podatkiem VAT).

2.Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

-70 % w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym,

-pozostałe  30 % w ciągu 15 dni po upływie terminu gwarancji.

§ 10

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej.

2.Dostarczenie Wykonawcy Przedmiarów, które należy traktować jako pomocnicze.

3.Udostępnienie pomieszczeń i lokalizacji, w których mają być wykonane prace objęte umową z tym, że wszelkie opłaty za energie elektryczną, wodę i inne media, jak też opłaty za ochronę obiektu w trakcie realizacji umowy ponosi Wykonawca.

4.Określenie wymagań technicznych wykonawstwa poszczególnych zadań.

5.Dokonanie odbioru wykonanych zakresów robót w terminie 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania zgłoszenia na piśmie.

6.Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

7.Funkcję inspektora nadzoru w imieniu Zamawiającego sprawować będzie:

..................................................................................................tel. ..................................

§ 11

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

1.0,5% ceny przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w terminie realizacji umowy, jak też w takiej samej wysokości za każdy dzień opóźnienia w usunięciu usterek.

2.10% ceny przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku wystąpienia szkód przewyższających wartość kar umownych.

§ 12

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

-W terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

-Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy lub nieuzasadniona przerwa w prowadzeniu robót trwa dłużej niż 14 dni,

-z powodu naruszenia przez Wykonawcę podstawowych obowiązków umownych,

-w razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającego co najmniej 10 (dziesięć) dni w stosunku do harmonogramu realizacji inwestycji, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową i dostosowania tempa robót w stosunku do harmonogramu realizacji inwestycji, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, a w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić oraz żądać zapłaty kary umownej o jakiej mowa w § 11 ust. 2 umowy z tytułu odstąpienia od umowy, ewentualnego odszkodowania uzupełniającego o jakim mowa w § 11 ust. 3 umowy.

2.W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do:

-dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

-przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

3.Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od realizacji Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia Umowy.

§ 13

Do kontaktów roboczych strony ustalają osoby odpowiedzialne za koordynację działań i

upoważnione do dokonania odbioru przedmiotu umowy:

ze strony Zamawiającego:

1. ….......................................................................

2. ….......................................................................

ze strony Wykonawcy:

1. ….......................................................................

2. ….......................................................................

§ 14

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego.

3.Umowa została sporządzona na piśmie w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

1)SIWZ wraz z załącznikami.

2)Złożona oferta wraz z załącznikami.

3)Przedmiar robót

4)Dokumentacja techniczna

…................................................			…................................................

Zamawiający 					Wykonawca

Załącznik nr 3 do SIWZ

….................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2010 r Nr 113 , poz. 759 ):

Przystępując do niniejszego postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że:

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ;

- Posiadam  wiedzę i doświadczenie ;

- Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

………………………………………………………

(imię i nazwisko) podpis uprawnionego przedstawiciela

Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r Nr 113 , poz. 759 )

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:........................................................................................................................................................

Ja/My  (imię i nazwisko) :........................................................................................ ....................... ..... ................................. ........................................................................................................ .....................jako upoważniony/nieni przedstawiciel/e firmy :………..………………………………………........

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzania oferty osobami uczestniczącymi w

dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie

utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela

się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania

ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie

okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik

prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

...............................          				.........................................................................

Miejscowość, data                                                                 podpis/y osoby/ osób

upoważnionej/ych do reprezentowania wyk

Załącznik Nr 5 do SIWZ

...............................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy / wykonawców

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat

przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości,

daty i miejsca wykonania.

| Lp. | Nazwa inwestycji i miejsce realizacji, rodzaj wykonanych robót, nazwa i adres podmiotu | Całkowita wartość brutto | Wartość, za którą był odpowiedzialny Wykonawca | Termin wykonania robót | Miejsce realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

Uwaga:

- do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

........................................................					....................................................

Miejscowość, data							podpis/y osoby/osób upoważnionej/nych

do reprezentowania wykonawcy/ców